## Slide 1
Ziemne roboty instalacyjne - literatura
Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.
A. Dyżewski – Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1990
Rowiński – Technologia i organizacja procesów inżynieryjnych budownictwa miejskiego. Wyd. Pol. Śląskiej
Ustawa – Prawo budowlane – tekst jednolity Sejm – akty prawne
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych - redakcja A.Ujma Verlag Dashofer
Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; branżowe według wytycznych
T. Przechodzień-Roboty ziemne w zimie. Wyd. Arkady

## Slide 2
Ziemne roboty instalacyjne - literatura

## Slide 3
Normy

## Slide 4
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 5
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 6
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 7
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 8
Podstawowe definicje

## Slide 9
Podstawowe definicje

## Slide 10
Podstawowe definicje

## Slide 11
Podstawowe definicje

## Slide 12
Podstawowe definicje

## Slide 13
Podstawowe definicje

## Slide 14
Podstawowe definicje

## Slide 15
Podstawowe definicje

## Slide 16
Dokumentacja techniczna

## Slide 17
Dokumentacja techniczna

## Slide 18
Roboty ziemne
Podział robót ziemnych
Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu. Roboty ziemne prowadzi się podczas realizacji:
budowli podziemnych np. zbiorników, tuneli, schronów
fundamentów budowli nadziemnych
instalacji podziemnych, np. rurociągów, kabli
podłoża pod nawierzchnie, np. dróg, linii kolejowych, lotnisk, placów
kształtowania terenu, np. usypywania wałów, nasypów, tworzenia sztucznych wzniesień i dolin.
Roboty ziemne, nie związane z budownictwem, występują np. w górnictwie odkrywkowym, podczas wznoszenia obiektów związanych z obronnością kraju, kształtowania wysypisk odpadów komunalnych, przemysłowych.

## Slide 19
Roboty ziemne
Biorąc po uwagę kształt i rozmiary zajętego pasa terenu rozróżnia się
roboty ziemne liniowe - wykonywane na wąskim i długiem pasie terenu, np. roboty ziemne związane z budową drogi, układaniem torowisk, rurociągów lub kabli pod powierzchnią terenu.
roboty ziemne powierzchniowe - wykonywane w celu dostosowywania powierzchni terenu do potrzeb przyszłej zabudowy, np. pod lotnisko, place miejskie
wykopy budowlane - niezbędne do wykonywania podziemnych części budynków lub innych obiektów budowlanych oraz posadowienia ich fundamentów (zależnie od wymiarów planie rozróżnia się wykopy szerokoprzestrzenne- o wszystkich bokach dłuższych niż 2 metry oraz wykopy wąsko-przestrzenne - w których jeden z boków jest
dłuższy niż 2 metry

## Slide 20
Roboty ziemne
Wykopy i nasypy
Roboty ziemne możemy podzielić na wykopy i nasypy zależnie od tego, czy wykonuje się je niżej, czy powyżej istniejącej powierzchni terenu.
Zarówno wykopy, jak i nasypy mogą występować jako stałe, docelowe elementy ukształtowania terenu i jako czasowe , przeznaczone do wykonywania określonych robót budowlanych czy instalacyjnych w wykopie lub do rozprowadzania ziemi z nasypu po zakończeniu budowy.
Zarówno wykopy, jak i nasypy mają określony kształt geometryczny, umożliwiając obliczenie ilości ziemi przeznaczonej do przemieszczenia podczas robót ziemnych. Wielkościami charakterystycznymi określającymi wykop są:
szerokość i długość wykopu na powierzchni, szerokość i długość dna wykopu, głębokość oraz nachylenie skarp (ścian bocznych) w stosunku do poziomu. W nasypie wyróżniamy: szerokość i długość podstawy nasypu, szerokość i długość korony nasypu, wysokość i nachylenie skarp.

## Slide 21
Roboty ziemne
Wykopy i nasypy- dokładność

## Slide 22
Roboty ziemne
Wykopy - dokładność

## Slide 23
Roboty ziemne
Wykopy - odległości

## Slide 24
Roboty ziemne
Wykopy liniowe- wymiary

## Slide 25
Roboty ziemne
Wykopy liniowe- wymiary

## Slide 26
Roboty ziemne
Wykopy – odkład gruntu

## Slide 27
Roboty ziemne
Wykopy – zasypywanie

## Slide 28
Roboty ziemne
Wykopy – zasypki, zagęszczanie

## Slide 29
Roboty ziemne
Wykopy – zasypki, zagęszczanie

## Slide 30
Roboty ziemne
Grunty budowlane.
Grunty składają się ze szkieletu gruntowego i porów, przy czym pory mogą być wypełnione powietrzem, powietrzem i wodą lub wodą.
Grunty mineralne rodzime, z punktu widzenia spójności międzycząsteczkowej, można podzielić na spoiste i sypkie.
Grunty spoiste charakteryzują się przyczepnością między cząstkami. Należą do nich grunty pyłowe i iłowe o cząstkach w zasadzie mniejszych od 0.05 mm.
Wysychając grunty te powodują silne wzajemne przywieranie cząstek do siebie i utwardnienie.
Grunty sypkie (niespoiste) są gruntami nie mającymi spójności między ziarnami zarówno w stanie suchym jak i mokrym, a w stanie małego zawilgocenia spójność występuje tylko w bardzo nieznacznym stopniu. Należą do nich grunty o wymiarach ziaren większych niż 0.05 mm, a więc piaski, żwiry, pospółka. Grunty spoiste po wyschnięciu tworzą zwarte bryły, grunty sypkie zaś rozsypują się na poszczególne ziarna.

## Slide 31
Roboty ziemne
Grunty budowlane – cechy charakteryst.
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego: qs= ms/Vs, [t/m3],
gdzie ms- masa szkieletu gruntowego próbki gruntu wysuszonej, t,
Vs- objętość szkieletu gruntowego próbki gruntu, m3.
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego ma wartość stałą i wynosi średnio ok. 2.65 t/m3.
Gęstość objętościowa gruntu: q=mm/V [t/m3],
gdzie: mm- masa próbki gruntu z określoną, np. naturalną wilgotnością, [t], V - całkowita objętość próbki gruntu, m3.
Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: qd=ms/V, [t/m3],
gdzie: ms-masa szkieletu gruntowego wysuszonej próbki gruntu, [t],
V-całkowita objętość próbki gruntu, [m3].

## Slide 32
Roboty ziemne
Grunty budowlane – cechy charakteryst.

## Slide 33
Roboty ziemne
Grunty budowlane – cechy charakteryst.
Porowatość gruntu: jest stosunkiem objętości porów do objętości całego gruntu; podaje się ją w postaci ułamka lub w procentach.
Spulchnienie gruntu: polega na tym, że przy odspajaniu powiększa on swoją objętość zależnie od rodzaju gruntu oraz sposobu odspojenia (spulchnienie początkowe); w nasypach spulchnienie początkowe zmniejsza się pod wpływem obciążenia warstw dolnych masą warstw górnych, pod wpływem opadów atmosferycznych oraz pod działaniem maszyn i narzędzi zgęszczających.
Proces zmniejszenia spulchnienia początkowego przebiega najszybciej za pomocą narzędzi mechanicznych (ubijaki, walce wibracyjne, zagęszczarki...) W wyniku tych działań spulchnienie początkowe zanika częściowo pozostając w średnich warunkach jako spulchnienie końcowe.
Aby określić objętość gruntu spulchnionego Vs, należy uwzględnić współczynnik spulchnienia, wprowadzając go jako mnożnik do obliczonej objętości gruntu rodzimego w wykopie.

## Slide 34
Roboty ziemne
Grunty budowlane – wsp. spulchnienia

## Slide 35
Roboty ziemne
Grunty budowlane – cechy charakteryst.
Wilgotność gruntu: jest to wyrażony w procentach stosunek masy wody zawartej w badanej próbce gruntu do masy jej szkieletu gruntowego. Wilgotność próbki w oblicza się
W=(mm-ms)/ms*100%, [%], gdzie: mm- masa próbki wilgotnej, [t],
ms - masa próbki wysuszonej, [t].
Wilgotność gruntów ma duży wpływ na sposób ich odspajania i związaną z tym pracochłonność oraz na efekty zagęszczania; np. grunty gliniaste, które w stanie wilgotnym są łatwiej odspajalne niż w stanie suchym.

## Slide 36
Roboty ziemne
Grunty budowlane – cechy charakteryst.
Kąt stoku naturalnego:
Grunty sypkie, jak piasek, żwiry, pospółki przy sypaniu nasypu przyjmują pochylenie skarpy, którego kąt, jaki tworzy ona z poziomem, zwany jest kątem stoku naturalnego
Przy gruntach spoistych (gliny, pyły, iły, lessy) duże znaczenie ma znaczna spójność między cząstkami tych gruntów, której nie mają lub mają w bardzo małym stopniu grunty sypkie.
Jednak wartość spójności zależy przede wszystkim od stanu ich zawilgocenia.
Ściany boczne wykopów w tych gruntach w stanie suchym mogą zachowywać zbocza pionowe, natomiast przy stanie zawilgoconym mogą występować niebezpieczne osuwiska.
Określenie kąta skarpy przy gruntach spoistych wymaga specjalnego opracowania.

## Slide 37
Roboty ziemne
Grunty budowlane – klasyfikacja
Najbardziej związana z technologią robót ziemnych jest klasyfikacja gruntów pod względem trudności odspojenia.
Grunty sklasyfikowano na 16 kategorii.
Kategorie I-V odnoszą się do gruntów, które mogą być odspajane różnymi narzędziami oraz maszynami budowlanymi,
pozostałe kategorie VI-XVI obejmują grunty począwszy od kredowych zwartych, poprzez średnio twarde skały, aż do skał bardzo twardych, odspajanych wyłącznie za pomocą mat. wybuchowych.
Dla ułatwienia ustalania kategorii gruntu z punktu widzenia trudności odspojenia sporządzony został tzw. "Wykaz gruntów z podziałem na kategorie w zależności od trudności odspojenia”.
Korzystając z tego wykazu zestawionego alfabetycznie
(104 rodzaje gruntu), można niezwłocznie odnaleźć odpowiadające im kategorie z punktu widzenia trudności odspojenia.

## Slide 38
Grunty budowlane – kategorie

## Slide 39
Grunty budowlane – kategorie

## Slide 40
Grunty budowlane – kategorie

## Slide 41
Grunty budowlane – kategorie

## Slide 42
Grunty budowlane – kategorie

## Slide 43
Grunty budowlane – klasyfikacja KNR 2-01

## Slide 44
Grunty budowlane – wysadzinowe

## Slide 45
Roboty ziemne - obliczanie objętości

## Slide 46
Roboty ziemne - humus

## Slide 47
Roboty ziemne – objętości
Metoda pryzm o podstawie trójkątnej

## Slide 48
Roboty ziemne – objętości
Metoda pryzm o podstawie trójkątnej

## Slide 49
Roboty ziemne – objętości

## Slide 50
Roboty ziemne – objętości
Metoda pryzm o podstawie kwadratowej

## Slide 51
Roboty ziemne – objętości

## Slide 52
Roboty ziemne
Grunty budowlane – narzędzia
Narzędzia do ręcznego wykonywania robót ziemnych:
Do ręcznego odspajania gruntu używa się, zależnie od spoistości, łopat, szpadli (rydli), kilofów (oskardów) i motyk.
Do ręcznego odspajania gruntów bardzo spoistych, kamienistych i skalistych lub zamarzniętych stosuje się łomy i kliny wbijane w grunt młotami lub młoty pneumatyczne.
Do załadunku lub przemieszczania gruntów sypkich służą szufle, a gruntów bardziej spoistych-łopaty.
Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż zasięg człowieka z łopatą (do 2 m), to do wydobywania urobku stosuje się pośrednie pomosty przesypowe lub proste żurawiki z napędem ręcznym, spalinowym lub elektrycznym.

## Slide 53
Roboty ziemne
Grunty budowlane – maszyny
Spycharka - stosowana do odspajania, przemieszczania i rozścielania gruntów oraz oczyszczania terenu z krzewów i pni.
Spycharki mogą być lekkie na podwoziach zwykłych ciągników rolniczych,
lub ciężkie na podwoziach gąsiennicowych.
Praca spycharki polega na: odspojeniu gruntu przez ścinanie lemieszem, uformowaniu wału z urobku przed lemieszem, przesunięciu na pchanie przed maszyną urobionego gruntu na miejsce odkładania lub kształtowania nasypu, podniesieniu lemiesza i rozścieleniu przesuniętego urobku w postaci warstwy o żądanej grubości oraz powrocie do pozycji wyjściowej.

## Slide 54
Roboty ziemne

## Slide 55
Roboty ziemne
Grunty budowlane – maszyny
Zgarniarka - służą one do odspajania, przemieszczania, rozścielania i wyrównywania urobku.
Praca zgarniarki polega na: skrawaniu gruntu nożem z jednoczesnym napełnianiem szufli urobkiem, podniesieniu szufli, transporcie urobku na miejsce przeznaczenia, rozścielenia urobku opuszczoną szuflą.
Równiarka - jej podstawowym zadaniem jest wyrównywanie terenu, profilowanie nasypów, kształtowanie koryt pod roboty drogowe oraz usuwanie zewnętrznych warstw ziemi roślinnej.
Równiarki podobnie jak zgarniarki, mogą być przyczepne lub samobieżne. Ich części robocze to zrywak i lemiesz.
Zrywak spulchnia grunt, a lemiesz przesuwa go, z tym że lemiesz może przyjmować położenie skośne w stosunku do osi podłużnej maszyny, dzięki czemu odrzuca urobek na bok.

## Slide 56
Roboty ziemne
maszyny

## Slide 57
Roboty ziemne
maszyny

## Slide 58
Roboty ziemne
maszyny

## Slide 59
Roboty ziemne
Grunty budowlane – maszyny
Koparka - służy do odspajania i wydobywania gruntu i jednocześnie do ładowania go na samochody lub odkładania na miejsce składowania.
Najczęściej spotykanym typem koparki, stosowanej do wykopów w budownictwie jest koparka łyżkowa przedsiębierna, która odspaja grunt przez naruszenie struktury, zębami stalowymi, umieszczonymi na roboczej krawędzi łyżki i jednocześnie ruchem łyżki przed siebie i (lub) do góry napełnia ją urobkiem.
Wyróżniamy inne rodzaje koparek:
- koparki zbierakowe - koparki chwytakowe - koparki wieloczerpakowe

## Slide 60
Roboty ziemne
maszyny

## Slide 61
Roboty ziemne
maszyny

## Slide 62
Roboty ziemne
maszyny

## Slide 63
Technologia robót ziemnych

## Slide 64
Technologia robót ziemnych

## Slide 65
Technologia robót ziemnych – ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia

## Slide 66
Technologia robót ziemnych – ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia

## Slide 67
Technologia robót ziemnych – projekt robót ziemnych

## Slide 68
Technologia robót ziemnych – projekt robót ziemnych

## Slide 69
Technologia robót ziemnych – projekt robót ziemnych

## Slide 70
Technologia robót ziemnych
Roboty przygotowawcze
rozbiórka istniejącej zabudowy
usunięcie lub przełożenie wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych i łącznościowych
wycinanie i karczowanie zieleni (zgodnie z Ustawą POŚ)
zabezpieczenie przed zniszczeniem przez maszyny robocze te elementy zagospodarowania terenu, które są przeznaczone do adaptacji lub wykorzystania w czasie budowy
zdjęcie warstwy ziemi roślinnej (humusu)
obniżanie lustra wody gruntowej, jeżeli z badań geologicznych wynika, że jest położone powyżej dna projektowanego wykopu

## Slide 71
Technologia robót ziemnych
Wytyczanie robót ziemnych
Polega na oznaczeniu palikami, słupkami i deskami charakterystycznych punktów przekroju poprzecznego nasypu lub wykopu;
trzeba wyznaczyć i następnie utrwalić: położenie osi geometrycznej szerokości korony i podstawy, wysokości nasypów, głębokości wykopów oraz nachylenie skarp.
Dokładność wymaganą podczas wytyczania robót ziemnych można uzyskać, posługując się tyczkami, ruletkami, węgielnicami, poziomicami i szablonami desek.
W bardziej skomplikowanych obrysach robót lub gdy jest wymagana duża dokładność (np. wykopy pod instalacje) konieczne jest tycznie obrysu za pomocą instrumentów geodezyjnych.

## Slide 72
Technologia robót ziemnych
Wykonywanie wykopów
Metoda czołowa:
Stosuje się koparki, które mogą pracować na krawędzi wykopu lub, co korzystniejsze, na jego dnie. Sposób ten polega na kopaniu od razu na przewidzianą głębokość i szerokość wykopu.
Jeżeli szerokość wykopu jest większa niż zasięg łyżki koparki, to maszyna musi się przemieszczać w w wykopie w kierunku poprzecznym lub kilkakrotnie pokonywać długość wykopu, co zmniejsza szybkość i sprawność prowadzenia robót.
Metoda warstwowa:
Wykopy szerokie wykonuje się warstwami, gdy urobek można przemieszczać na stosunkowo niewielką odległość.
Wówczas do kopania tym sposobem używa się spycharek lub zgarniarek, które przejeżdżają przez całą długość lub szerokość wykopu, skrawając grunt warstwą grubości kilkunastu centymetrów i odpychając urobek na miejsce zwałki. Wielokrotne powtarzanie tej operacji pozwala na pogłębienie wykopu do żądanej głębokości.

## Slide 73
Technologia robót ziemnych
Wykonywanie wykopów zalecane pochylenia skarp

## Slide 74
Technologia robót ziemnych
Wykonywanie wykopów ustalenia pochylenia skarp

## Slide 75
Technologia robót ziemnych
Wykonywanie wykopów pochylenia skarp. Winklera

## Slide 76
Technologia robót ziemnych

## Slide 77
Technologia robót ziemnych - wykopy

## Slide 78
Technologia robót ziemnych - wykopy

## Slide 79
Technologia robót ziemnych
Umacnianie skarp wykopów
Wykopy stałe, czyli w przyszłości nie do zasypania, muszą mieć skarpy o takim nachyleniu nawet w warunkach niekorzystnych zapewni nie osuwanie się ziemi do wykopu.
Skarpy wykopów tymczasowych, przeznaczonych do zasypania po zakończeniu robót, staramy się ukształtować tak, aby nadać im możliwie najbardziej bezpieczne nachylenie
Umocnienia wykonuje się jako:
deskowanie ażurowe,
deskowanie pełne
lub ścianki szczelne.
W wykopach wąskich i długich, zwanych wykopami wąsko-przestrzennymi, deskowania sąsiednich ścian wykopu rozpiera się między sobą,
natomiast w wykopach szerokoprzestrzennych deskowania podpiera się
lub kotwi w gruncie

## Slide 80
Technologia robót ziemnych
Umacnianie skarp wykopów
Wykonanie wykopu rozpieranego polega na kopaniu warstwami grubości równej 2-3 em szerokościom desek.
Po wykopaniu warstwy zakłada się deskowanie poziome (ażurowe lub pełne) oraz nakładki i rozpiera rozporami, po czym wykopuje się grunt na całą wysokość wykonanego wykopu, w poprzednie rozbiera.
W ten sposób kopie się kolejne warstwy gruntu, zabezpiecza ściany wykopu i rozpiera je, aż do uzyskania żądanej głębokości wykopu.
Do wykopów w gruntach nawodnionych stosuje się ścianki szczelne.
Obecnie to to wyłącznie profile stalowe, zwiane grodzicami.
Profile te, dzięki odpowiednio ukształtowanym krawędziom, łączy się ze sobą- wsuwając jeden w drugi-co zapewnia szczelność całej obudowy i jednocześnie umożliwia pionowe wbijanie kolejnych elementów ścianki. Elementy o zaostrzonych końcach wbija się mechanicznie w grunt przed rozpoczęciem robót ziemnych, tak aby odciąć przyszły wykop od napływu wody

## Slide 81
Technologia robót ziemnych
Umacnianie skarp wykopów

## Slide 82
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – wykopy rozparte

## Slide 83
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – wykopy rozparte

## Slide 84
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – wykopy rozparte

## Slide 85
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – ścianki szczelne

## Slide 86
Technologia robót ziemnych
Wykonywanie nasypów
Do wykonywania nasypów najlepiej nadają się rozkruszone i rozdrobnione skały, grunty kamieniste, żwiry, pospółki i piaski
Nasypy wykonuje się warstwami poziomymi lub skośnymi.
Wykonywanie nasypu warstwami poziomymi jest najbardziej prawidłowe, szczególnie jeśli korona nasypu ma być obciążona, np. drogą lub torowiskiem. Sposób ten polega na nanoszeniu gruntu na teren nasypu warstwami poziomymi grubości zależnej od rodzaju sprzętu służącego do nanoszenia.
Nanoszenie przez maszynę kolejnej warstwy powoduje już wstępne zagęszczenie (ciężarem maszyny) poprzednio ułożonej warstwy, co jest warunkiem zapewniającym uzyskanie prawidłowej struktury gruntu w nasypie

## Slide 87
Technologia robót ziemnych
Wykonywanie nasypów
Umacnianie skarp nasypów
Po usypaniu nasypu i jego zagęszczeniu pozostają skarpy w stanie surowym; wymagają one wykończenia, tj. wyprofilowania i wykonania nawierzchni zabezpieczającej skarpy przed niszczącym działaniem opadów, wiatru, zadeptywaniem.
Profilowanie, czyli ostateczne dokładne ukształtowanie powierzchni nasypu, wykonuje się przeważnie ręcznie/mechanicznie, nanosząc i rozprowadzając warstw humusu, jeżeli nasyp ma być obsadzony roślinnością, lub czystego piasku pod umocnienia z kamienia lub betonu.
Wybór materiału na umocnienie powierzchni nasypu zależy od nachylenia skarp oraz od tego, jakie czynniki będą na tę powierzchnię oddziaływać. Materiał na umocnienie to np. trawa, darń z łąk, kamienie polne, kamienie ciosane, cegła klinkierowa, płyty betonowe.

## Slide 88
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 89
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 90
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 91
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów
Najprostszym sposobem odwodnienia terenu, na którym prowadzi się roboty ziemne, jest wykonanie rowów terenowych, zapewniających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych poza rejon objęty robotami.
Należy zapobiegać zdzieraniu wody odpadowej na dnie wykopu.
Można temu zapobiec, jeśli na dnie wykopu zostanie wykonana sieć rowków o niewielkim spadku w kierunku narożnika wykopu, a powierzchnia dna wykopu-ukształtowana z lekkim pochyleniem w kierunku rowków.
W narożniku wykopu gdzie następuje odprowadzenie przez rowki wód z dna wykopu, należy wykonać studzienkę zbiorczą, z której, zależnie od intensywności opadów, wybiera się wiadrami lub wypompowuje mechanicznie zbierającą się wodę.

## Slide 92
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 93
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 94
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 95
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 96
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 97
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 98
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów - drenaże

## Slide 99
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów
Można - poza obrysem budowanego obiektu od strony, z której napływa woda lub też dookoła całej jego podziemnej części - wykonać drenaż.
Jest to sieć rurek ceramicznych, ułożonych w rowkach wypełnionych żwirem i pospółką, odprowadzających grawitacyjnie wodę gruntową poza teren robót.
Konieczność zapewnienia odbioru wody odpompowywanej z wykopu, studni depresyjnych lub napływającej z drenażu.
Najprościej jest doprowadzić tę wodę do istniejącej w pobliżu sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów melioracyjnych albo innych powierzchniowych cieków wodnych

## Slide 100
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów wgłębne

## Slide 101
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów wgłębne

## Slide 102
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów wgłębne

## Slide 103
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów ujęcie wód

## Slide 104
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów ujęcie wód -

## Slide 105
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów ujęcie wód -

## Slide 106
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 107
Wykopy – zakres badań

## Slide 108
Wykopy zasypki – badanie wskaźnika zagęszczenia

## Slide 109
Roboty ziemne BHP

## Slide 110
Roboty ziemne BHP

## Slide 111
Roboty ziemne BHP

## Slide 112
Roboty ziemne w okresie zimowym

## Slide 113
Roboty ziemne w okresie zimowym

## Slide 114
Roboty ziemne w okresie zimowym

## Slide 115
Roboty ziemne w okresie zimowym

## Slide 116
Roboty ziemne BHP

## Slide 117
Roboty ziemne BHP

## Slide 118
Roboty ziemne BHP

## Slide 119
Roboty ziemne BHP

## Slide 120
Roboty ziemne BHP

## Slide 121
Geosyntetyki

## Slide 122
Geosyntetyki

## Slide 123
Ułożenie rur pod jezdnią

## Slide 124
Ułożenie rur , zasypki

## Slide 125
Zabezpieczenie wykopów

## Slide 126
Wykopy pod kanalizacje

## Slide 127
Wykopy pod kanalizacje

## Slide 128
Wykopy pod kanalizacje